附件8. 中华医学会杂志社个性化知识库与智能体建设及管理规范

- 编制背景与目的

依托中华医学会杂志社“知识中台”，围绕期刊业务及临床医学核心需求，构建覆盖多场景的个性化专业知识库，开发适配不同业务方向的智能体应用，提升期刊编校效率、科研写作及临床诊疗服务水平。

- 项目核心内容

本项目聚焦六大业务服务方向，结合知识中台现有能力，采用 “知识库构建 + 智能体开发” 模式推进：

1、期刊业务咨询：整合期刊投稿规范、审稿流程、版权政策、常见问题等知识库，实现投稿人、审稿专家、编辑的智能问答与流程指引。

2、辅助编校：依托期刊出版标准、学术规范、编排规范等知识库，实现稿件查重、格式校对、学术不端初步筛查、专业术语规范等编校辅助功能。

3、辅助写作：整合临床医学领域优秀论文范式、写作技巧、文献引用规范等知识库，为科研人员提供选题建议、框架搭建、内容润色等支持。

4、科研设计辅助：构建临床研究方案设计、统计学方法选择、样本量计算、伦理审查要点等知识库，辅助科研人员规范开展临床研究。

5、临床医学知识问答：整合医学会期刊文献、临床指南、专家共识等核心资源，针对临床医生提供疾病诊断、治疗方案、用药指导等知识问答服务。

6、临床病例推荐：依托海量真实临床病例病案，搭建病例分析与检索知识库，支持基层医生进行病例相似性匹配、典型病例学习、疑难病例多维度分析，辅助临床思维培养与诊疗方案制定（注：不替代临床医生最终决策）。

- 实施原则与技术路径

- 资源整合原则

严格依托中华医学会集群现有资源（期刊全文、临床指南、专家共识等），结合自有版权文档开展知识库构建，禁止使用无明确版权授权的文本数据。

- 智能体开发路径

- 简易配置智能体搭建：基于知识中台现有模块（如问答引擎、知识检索工具），通过配置化方式快速搭建适配单一场景的智能体，满足基础咨询、知识检索和问答。

- 高级编排智能体开发：针对复杂场景，利用多任务流程编排能力，实现多模块协同的智能决策支持。

- 实施要求

- 资源版权要求

所上传至知识中台的文本数据必须具备明确版权归属，需提供版权授权证明文件（如原创声明、授权协议等）；确保所有数据可合法用于知识训练、模型优化及内容共享，杜绝侵权风险。

- 交付物要求

项目验收时需提交以下材料：

- 各场景个性化专业知识库资源清单；

- 适配不同业务方向的智能体应用程序（在知识中台上线）；

- 智能体使用说明文档，含功能测试报告。

- 验收标准

- 功能验收标准

- 知识库验收：知识体系完备。

- 智能体验收：

简易配置智能体：功能完备，符合设计规划。

高级编排智能体：多任务协同处理能力达标，满足定制化业务需求。

- 场景适配验收：智能体需适配对应业务场景的实际使用流程，用户操作路径清晰，无冗余步骤。

- 合规性验收标准

- 版权合规：知识库所有数据均提供完整版权授权证明，版权台账清晰可查，无侵权纠纷或潜在风险。

- 合规备案：智能体（尤其是辅助诊疗类）需符合医疗健康数据安全相关法规，涉及临床建议的内容需经医学会专家委员会审核备案。

- 文档合规：交付的使用文档、实施报告等材料格式规范、内容完整，满足杂志社归档及审计要求。

- 交付物验收标准

- 完备要求：需提交完整知识库资源包、智能体应用程序、使用文档、功能测试报告。

- 质量要求：文档内容准确无误，技术资料可复用，知识库及智能体可直接在知识中台使用。

- 验收流程

- 项目组提交验收申请及全套交付物；

- 专项工作组开展功能、合规性测试（含专家评审）；

- 测试合格后签署验收报告；若存在问题，项目组需在 15 个工作日内完成整改并重新申请验收。

- 编制单位及修订时间

编制单位：中华医学杂志社 国家新闻出版署医学期刊知识挖掘与服务实验室。

本规范编制日期：2026年1月20日。

最新修订日期：2026年1月20日。